- 附件3-1

- 中央土壤污染防治资金项目绩效目标表（项目1）

| 项目名称 |  |  | 石柱县六塘乡双岔河废弃矿渣综合处置工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  |  | 中央土壤污染防治专项资金 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 生态环境部 |  | 省级财政部门 |  | 重庆市财政局 |
| 省级主管部门 |  |  | 重庆市生态环境局 |  | 具体实施单位 |  | 石柱县生态环境局 |
| 资金情况 （万元） |  |  | 项目总投资 | 1122.66 |  |  |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 申请中央资金1010.39（其中2024年提前批1010） |  |  |  |
|  |  |  | 地方财政资金 | 112.27 |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  |  |  |
| 总体目标 | 1.目标1：采用“回转窑焙烧+资源化利用窑渣、粗铅锌砂”综合处置的方式，处理六塘乡双岔河堆存区堆存的6.77万立方米废弃铅锌矿渣，削减重金属铅约889千克、锌约1747千克等，消除污染源。 2.目标2：消除六塘乡双岔河废弃矿渣中重金属持续对周围土壤、周边地表水和地下水的污染影响，保护约880亩周边耕地。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 |  | 整治面积 |  | 12931平方米 |  |
|  |  |  |  | 整治方量 |  | 6.77万立方米 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率 |  | 100% |  |
|  |  | 时效指标 |  | 工程实施周期 |  | 12个月 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目总投入 |  | 1122.66万元 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 |  | 水环境质量 |  | 消除六塘乡双岔河废弃矿渣持续对周边地表水及地下水的污染影响，保障下游龙池坝水库（饮用水源）及周边水环境质量。 |  |
|  |  |  |  | 土壤环境质量 |  | 消除六塘乡双岔河废弃矿渣持续对周边土壤的污染影响，保护约880亩周边耕地，保障土壤环境质量，降低周边农产品食用安全风险。 |  |
|  | 满意 度指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 群众满意度 |  | 90% |  |

附件3-2

- 中央土壤污染防治资金项目绩效目标表（项目2）

| 项目名称 |  | 重庆市奉节县三磺厂矿区历史遗留固体废物（A区）污染治理项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  | 土壤污染防治资金 |  |  |
| 中央主管部门 |  | 生态环境部 | 省级财政部门 | 重庆市财政局 |
| 省级主管部门 |  | 重庆市生态环境局 | 具体实施单位 | 奉节县生态环境监测站 |
| 资金情况 （万元） |  | 项目总投资 | 1793.7007 |  |
|  |  | 其中：中央财政资金 | 申请中央资金1605.3621（其中2024年提前批1033） |  |
|  |  | 地方财政资金 | 188.3386 |  |
|  |  | 企业自筹 | 0 |  |
| 总体目标 | 针对重庆市奉节县三磺厂地块历史遗留固体废物（A区）进行污染治理，通过原位阻隔风险管控方式，采取换填清挖+地下水导排+渗滤液导排+顶底防渗+雨水截流+植被恢复等源头控制措施，管控硫铁矿渣为主的固体废物中重金属对周边农用地土壤环境的影响，阻止重金属污染迁移扩散。通过控制污染源头，保护周边地表水和农用地安全，保障人体健康和农产品治理安全。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：重庆市奉节县三磺厂矿区历史遗留固体废物（A区）污染治理完工报告 | 1套 |
|  |  |  | 指标2：管控固体废物方量 | 341000m3 |
|  |  |  | 指标3：雨水导排设施 | 1套 |
|  |  |  | 指标4：防渗设施 | 1套 |
|  |  |  | 指标5：渗滤液收集处理设施 | 1套 |
|  |  |  | 指标6：地下水导排设施 | 1套 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成时限 | 18个月 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目资金是否超出概算 | 否 |
|  |  |  | 指标2：概算调整项目调整程序完备率 | 100% |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：保护农用地 | 1770亩 |
|  |  |  | 指标2：削减镉迁移 | 5.927吨 |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |
|  | 满 意 度 指 标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：满意度 | 服务对象满意度达到95% |

附件3-3

- 中央土壤污染防治资金项目绩效目标表（项目3）

| 项目名称 |  |  | 重庆市典型行业企业及周边土壤污染状况调查 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  |  | 中央土壤污染防治专项资金 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 生态环境部 |  | 省级财政部门 | 重庆市财政局 |  |
| 省级主管部门 |  |  | 重庆市生态环境局 |  | 具体实施单位 | 重庆市固体废物管理中心 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  | 项目总投资 | 2215.28 |  |  |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 申请中央资金1993.75（其中2024年提前批220） |  |  |  |
|  |  |  | 地方财政资金 | 221.53 |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 针对全国土壤污染状况详查确定的73个行业和8个其他可不调查的行业之外的典型行业（小类），对73个重点行业和8个其他可不调查的行业之外的重庆市2个典型行业的48家企业用地、1个重金属地质高背景区，开展土壤污染状况调查，初步了解相关农用地土壤污染状况。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 |  | 典型行业企业用地土壤污染状况调查企业数（个） |  |  | 48 |
|  |  |  |  | 重金属地质高背景区农用地土壤污染状况补充调查面积（km2） |  |  | 235 |
|  |  |  |  | 土壤、地下水和农产品总采样点位数（个） |  |  | 1179 |
|  |  | 质量指标 |  | 按照国家有关标准开展调查情况 |  |  | 严格执行 |
|  |  | 时效指标 |  | 完成时间 |  |  | 2023年12月31日前完成 |
|  |  | 成本指标 |  | 项目总投资 |  |  | 控制在预算以内 |
| 绩 效 指 标 | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 带动地方和社会资金投入 |  |  | 落实项目配套资金 |
|  |  | 生态效益指标 |  | 调查地块/区域土壤污染状况 |  |  | 调查结果明确 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 周边群众对调查工作的满意度 |  |  | ≥80% |

附件3-4

- 中央土壤污染防治资金项目绩效目标表（项目4）

| 项目名称 |  | 重庆市4个区县（南川区、永川区、彭水县和秀山县）耕地土壤重金属污染成因排查项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  | 土壤污染防治资金 |  |  |
| 中央主管部门 |  | 生态环境部 | 省级财政部门 | 重庆市财政局 |
| 省级主管部门 |  | 重庆市生态环境局 | 具体实施单位 | 重庆市固体废物管理中心 |
| 资金情况 （万元） |  | 项目总投资 | 3197.86 |  |
|  |  | 其中：中央财政资金 | 申请中央资金2857.86（其中2024年提前批472） |  |
|  |  | 地方财政资金 | 340 |  |
|  |  | 其他资金 | 无 |  |
| 总体目标 | 目标1：完成4个区县耕地土壤重金属污染成因分析； 目标2：提出4个区县耕地土壤重金属污染管控目标，提出管控措施与建议； 目标3：完成4个区县耕地土壤重金属管控成效评估。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 区县数量 | 4个 |
|  |  |  | 调查监测区域数量 | 18个 |
|  |  |  | 排查受污染耕地面积 | 48万亩 |
|  |  | 质量指标 | 根据《耕地土壤重金属污染成因排查工作指南》开展排查 | 严格执行 |
|  |  | 时效指标 | 工程项目实施进展 | 2022年7月至2025年6月，共计36个月 |
|  |  | 成本指标 | 项目费用预算 | 按项目总经费控制项目费用 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 排查4个区县重点区域的受污染耕地成因，提出管控措施与建议 | 降低重金属向耕地土壤的输入或切断污染物进入农田的链条。 |

附件3-5

- 中央土壤污染防治资金项目绩效目标表（项目5）

| 项目名称 |  | 重庆市巫山县耕地土壤重金属污染成因排查项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  | 土壤污染防治资金 |  |  |
| 中央主管部门 |  | 生态环境部 | 省级财政部门 | 重庆市财政局 |
| 省级主管部门 |  | 重庆市生态环境局 | 具体实施单位 | 巫山县生态环境监测站 |
| 资金情况 （万元） |  | 项目总投资 | 580.3 |  |
|  |  | 其中：中央财政资金 | 申请中央资金522（其中2024年提前批171） |  |
|  |  | 地方财政资金 | 58.3 |  |
|  |  | 企业自筹 | 0 |  |
| 总体目标 | 目标1：通过资料收集、现场踏勘等，排查土壤重金属污染成因，对影响土壤环境质量的输入因素和输出因素进行补充调查监测，确定调查区域内的土壤主要污染源，识别需要管控的污染成因并提出管控措施及下一步工作建议； 目标2：厘清巫山县约3.3万亩受污染耕地土壤重金属污染成因，为该区域耕地土壤污染精准防控提供数据支撑，降低重金属向耕地土壤的输入或切断污染物进入农田的链条，保障农产品质量安全。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成受污染耕地污染成因调查面积 | 3.3万亩 |
|  |  |  | 完成补充调查监测区域 | 3个 |
|  |  |  | 完成点位布置及采样 | 大气沉降点位16个；灌溉水及底泥点位12个；地表水点位13个；地下渗滤点位13个点位；土壤（农产品协同）点位22个；作物移除点位22个；农业投入品点位9个；畜禽粪污点位17个；遗留固废点位22个；遗留固废渗滤液或地表积水点位22个。 |
|  |  |  | 完成报告数量 | 5套（包括实施方案、2023、2024、2025年度报告、成因分析及总结报告等） |
|  |  | 质量指标 | 按照国家有关标准开展调查 | 严格执行 |
|  |  |  | 通过有关部门组织的审核 | 取得评审意见 |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2025年12月 |
|  |  | 成本指标 | 成本经费 | 严格把控，不超预算总金额 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 查清受污染耕地周边疑似污染源所在区域面积 | 190 km2 |
|  |  |  | 查明土壤重金属污染成因耕地面积 | 3.3万亩 |
|  |  |  | 源头防治预期效果 | 受污染耕地大气重金属沉降明显下降或重金属输入通量小于输出通量 |

附件3-6

- 中央土壤污染防治资金项目绩效目标表（项目6）

| 项目名称 |  | 重庆市涪陵区耕地土壤重金属污染成因排查项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  | 土壤污染防治资金 |  |  |
| 中央主管 部门 |  | 生态环境部 | 省级财政部门 | 重庆市财政局 |
| 省级主管 部门 |  | 重庆市生态环境局 | 具体实施单位 | 涪陵区生态环境监测站 |
| 资金情况 （万元） |  | 项目总投资 | 403.1 |  |
|  |  | 其中：中央财政资金 | 申请中央资金362.79（其中2024年提前批117） |  |
|  |  | 地方财政资金 | 40.31 |  |
|  |  | 企业自筹 | 0 |  |
| 总体目标 | 目标1：通过资料收集、现场踏勘等，排查土壤重金属污染成因，对影响土壤环境质量的输入因素和输出因素进行补充调查监测，确定调查区域内的土壤主要污染源，识别需要管控的污染成因并提出管控措施及下一步工作建议； 目标2：厘清涪陵区约15107亩受污染耕地土壤重金属污染成因，为该区域耕地土壤污染精准防控提供数据支撑，降低重金属向耕地土壤的输入或切断污染物进入农田的链条，保障农产品质量安全。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 厘清受污染耕地土壤重金属污染成因 | 15107亩 |
|  |  |  | 完成补充调查监测区域 | 3个 |
|  |  |  | 点位数量 | 大气沉降不少于52个点位，灌溉水和底泥不少于16个；农业投入品点位不少于12个；畜禽粪便点位不少于13个；作物移除不少于30个；地表径流不少于20个；地下渗滤不少于13个；土壤及农产品不少于10个表层，3个剖面。 |
|  |  | 质量指标 | 完成方案布点监测 | 按照标准进行调查监测 |
|  |  | 时效指标 | 规定时间内完成 | 按照时间进度完成 |
|  |  | 成本指标 | 成本经费 | 严格把控，不超总金额 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 点位布设 | 优化代表性点位 |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障粮食和人居安全 | 为该区域耕地土壤污染精准防控提供数据支撑，降低重金属向耕地土壤的输入或切断污染物进入农田的链条，保障农产品质量安全。 |
|  |  | 生态效益 指标 | 成因排查的面积 | 122.6km2 |
|  |  |  | 源头防治的预期效果 | 厘清源头，提出源头预防建议 |
|  |  |  | 可查明多少亩农用地污染成因 | 15107亩 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 大众满意度 | ≥90% |

附件3-7

- 中央土壤污染防治资金项目绩效目标表（项目7）

| 项目名称 |  | 重庆市綦江县化工搪瓷厂原址地块污染土壤及地下水修复 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  | 土壤污染防治资金 |  |  |
| 中央主管部门 |  | 生态环境部 | 省级财政部门 | 重庆市财政局 |
| 省级主管部门 |  | 重庆市生态环境局 | 具体实施单位 | 重庆市綦江区篆塘镇人民政府 |
| 资金情况 （万元） |  | 项目总投资 | 3315.17 |  |
|  |  | 其中：中央财政资金 | 申请中央资金2983.653（其中2024年提前批476） |  |
|  |  | 地方财政 资金 | 331.517 |  |
|  |  | 企业自筹 | 0 |  |
| 总体目标 | 目标1：完成污染土壤治理修复约29330m3；清理、处置铁钴渣约41.2m3；处置治理修复过程中产生的废水约721.6m3（不含季节性雨水）和污泥约42.5t。 目标2：修复后地块的效果评估通过验收。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 污染土壤的治理修复方量（立方米） | 约29330 |
|  |  |  | 清理、处置铁钴渣（立方米） | 约41.2 |
|  |  | 质量指标 | 项目实施质量 | 保证污染地块顺利完成修复，符合风险评估确定的修复目标，满足效果评估的要求。 |
|  |  | 时效指标 | 工程项目实施进展 | 20个月 |
|  |  | 成本指标 | 根据资金申请状况，做好成本控制，不超额。 | 据资金申请状况，做好成本控制，完成约29330立方米污染土壤的治理修复和清理、处置铁钴渣41.2立方米 |
|  | 效益 指标 | 生态效益 指标 | 通过适宜修复技术处理污染土壤及地下水，使得各污染因子含量满足土壤及地下水风险控制值，从而保障后期地块上的生态受体安全。 | 满足 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

附件3-8

- 中央土壤污染防治资金项目绩效目标表（项目8）

| 项目名称 |  |  | 白涛潘家坝污水处理厂土壤污染源头防控项目实施方案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  |  | 中央土壤污染防治专项资金 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 生态环境部 |  | 省级财政部门 | 重庆市财政局 |  |
| 省级主管部门 |  |  | 重庆市生态环境局 |  | 具体实施单位 | 重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  | 项目总投资 | 2805.1 |  |  |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 申请中央资金935（其中2024年提前批561） |  |  |  |
|  |  |  | 地方财政资金 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 企业自筹资金 | 1870.1 |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 采用设置综合管廊的方式对厂区内废水、污泥、消防、给水、加药等埋地管线管道进行可视化改造；综合管廊总长度合计约610 m，管沟总长度合计约550 m。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 |  | 综合管廊、管沟总长度（m） |  |  | 610、550 |
|  |  | 时效指标 |  | 总体实施计划 |  |  | 2022年5月-2023年12月 |
|  |  | 质量指标 |  | 管道泄漏发现及时率 |  |  | ≥99% |
|  |  |  |  | 土壤污染防治效率 |  |  | 100% |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 生态效益指标 |  |  | 满足土壤及地下水质量改善的防治要求 |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 满足土壤保护的政策及要求 |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 有效杜绝突发环境事件发生 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 服务企业及周边群众满意度 |  |  | 100% |

附件3-9

- 中央土壤污染防治资金项目绩效目标表（项目9）

| 项目名称 |  | 重庆市綦江区耕地土壤重金属污染成因排查项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  | 土壤污染防治资金 |  |  |
| 中央主管部门 |  | 生态环境部 | 省级财政部门 | 重庆市财政局 |
| 省级主管部门 |  | 重庆市生态环境局 | 具体实施单位 | 重庆市綦江区生态环境局 |
| 资金情况 （万元） |  | 项目总投资 | 697.4 |  |
|  |  | 其中：中央财政资金 | 申请中央资金627.66（其中2024年提前批373） |  |
|  |  | 地方财政 资金 | 69.74 |  |
|  |  | 其他资金 | 无 |  |
| 总体目标 | 目标1：完成綦江区耕地土壤重金属污染成因分析； 目标2：提出綦江区耕地土壤重金属污染管控目标，提出管控措施与建议； 目标3：理清綦江区约11万亩受污染耕地土壤重金属污染成因。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 布点数量 | 大气沉降：布设101个监测点位；灌溉水与底泥：布设30个灌溉水与底泥协同采样点位；作物移除：共布设50个作物移除的采样区域；地表径流：28个地表径流监测点位；地下渗滤：点位15个；土壤及农产品：共布置71个表层土样点位，其中8个点位采集土壤剖面样；农业投入品：20块田地；畜禽粪便：25个监测点位。 |
|  |  | 质量指标 | 根据相关技术指南开展排查 | 严格执行 |
|  |  | 时效指标 | 项目实施进展 | 2023年5月至2025年12月 |
|  |  | 成本指标 | 费用预算 | 按项目总经费控制项目费用 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 精准识别污染源头和途径，提出管控措施与建议 | 降低或切断重金属向耕地土壤的链条 |
|  |  | 生态效益 指标 | 成因排查面积 | 调查面积280.82 km2 |
|  |  |  | 源头防治的预期效果 | 污染源控制清单 |
|  |  |  | 可查明多少亩农用地污染成因 | 约11万亩 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 民众满意度 | ≥90% |

附件3-10

中央土壤污染防治资金项目绩效目标表（项目10）

| 项目名称 |  |  | 重庆东方农药有限责任公司原址地块调查及风险评估 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  |  | 中央土壤污染防治专项 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 生态环境部 |  |  | 省级财政部门 | 重庆市财政局 |  |
| 省级主管部门 |  |  | 重庆市生态环境局 |  |  | 具体实施单位 | 忠县生态环境局 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  | 项目总投资 |  | 204 |  |  |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 |  | 申请中央资金184（其中2024年提前批184） |  |  |  |
|  |  |  | 地方财政资金 |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 20 |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 对重庆东方农药有限责任公司原址地块进行土壤污染状况第二阶段、第三阶段详细调查及风险评估，调查面积6926.76平方米，采样钻探总工作量为250米，送检土壤、地下水等样品总数627个。通过详细采样分析确定地块污染情况，评估地块污染物对人体健康风险，划定地块污染范围等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 |  | 指标1：开展详细调查面积 |  |  |  | 6926.76平方米 |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：地块土壤污染风险评估报告评审情况 |  |  |  | 通过专家评审 |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：采样钻探单价 |  |  |  | 250元/米 |
|  |  |  |  | 指标2：样品监测分析单价 |  |  |  | 1482元/个 |
|  |  | 成果指标 |  | 指标1：调查与风险评估报告 |  |  |  | 1本 |
|  |  |  |  | 指标2：点位超标与污染范围图集 |  |  |  | 1本 |
|  |  |  |  | 指标3：地块空间信息（矢量文件） |  |  |  | 1套 |
| 绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益 指标 |  | 指标1：促进居民居住舒适度 |  |  |  | 提升 |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：地块污染范围及程度 |  |  |  | 明确 |
|  |  |  |  | 指标2：促进周围环境质量 |  |  |  | 提升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 指标1：促进周边居民满意度 |  |  |  | 提升 |

附件3-11

- 中央土壤污染防治资金项目绩效目标表（项目11）

| 项目名称 |  |  | 重庆智伦电镀有限公司（大足表面处理集中加工区） 重金属土壤污染防治源头控制项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  |  | 中央土壤污染防治专项资金 |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 生态环境部 |  | 省级财政部门 | 重庆市财政局 |
| 省级主管部门 |  |  | 重庆市生态环境局 |  | 具体实施单位 | 重庆智伦电镀有限公司 |
| 资金情况 （万元） |  |  | 项目总投资 | 2298.09 |  |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 申请中央资金766（其中2024年提前批574） |  |  |
|  |  |  | 地方财政资金 | 0 |  |  |
|  |  |  | 企业自筹资金 | 1532.09 |  |  |
| 总 体 目 标 | 目标1：通过雨水管沟防腐防渗改造、地坪防腐防渗改造，废水收集输送管道改造等工作，从源头出发，避免重金属污染物因跑、冒、滴、漏进入土壤环境。 目标2：含镍废水深度处理减少含镍污泥产生量约3.24t/d。 目标3：含铬废水、混排废水深度处理系统产水率93%，出水的65%回用，铬排放浓度低于0.2mg/L,六价铬排放浓度低于0.05mg/L。 目标4：含铬、混排废水排口污染物排放量减少：总铬0.072t/a，六价铬0.016t/a，总镍0.0022t/a。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 |  | 含镍废水深度治理能力 |  | 800m3/h |
|  |  |  |  | 含铬废水深度治理能力 |  | 400m3/h |
|  |  |  |  | 混排废水深度治理能力 |  | 100m3/h |
|  |  |  |  | 防腐防渗改造面积 |  | 1219m2 |
|  |  |  |  | 生化处理设施 |  | 1套 |
|  |  |  |  | 雨水管网改造数量 |  | 2386m |
|  |  |  |  | 管道改造数量 |  | 1500m |
|  |  | 时效指标 |  | 确定项目实施方案 |  | 2022年5月-8月 |
|  |  |  |  | 完成项目含镍、含铬、混排废水深度治理改造及生化系统改造 |  | 2022年9月—2022年12月 |
|  |  |  |  | 完成厂房及污水站防腐防渗改造、管道改造 |  | 2023年1月—2023年3月 |
|  |  |  |  | 完成雨水收集管网系统改造 |  | 2022年3月—2022年5月 |
|  |  |  |  | 完成全部工程运行调试及竣工验收 |  | 2023年6月 |
|  |  | 投资指标 |  | 工艺设备 |  | 1401.6万元 |
|  |  |  |  | 输送管道 |  | 33.17万元 |
|  |  |  |  | 电控柜 |  | 70.52万元 |
|  |  |  |  | 钢结构工程 |  | 16.99万元 |
|  |  |  |  | 土建工程 |  | 273.24万元 |
|  |  |  |  | 防腐工程 |  | 452.11万元 |
|  |  |  |  | 电力电缆 |  | 32.36万元 |
|  |  |  |  | 工程管理费 |  | 7.84万元 |
|  |  |  |  | 设计费 |  | 10.26万元 |
|  |  | 质量指标(排放） |  | 总镍 |  | 0.1mg/L |
|  |  |  |  | 总铬 |  | 0.2mg/L |
|  |  |  |  | 六价铬 |  | 0.05mg/L |
|  |  |  |  | 总铜 |  | 0.3mg/L |
|  |  |  |  | 总锌 |  | 1.0mg/L |
|  |  |  |  | pH值 |  | 6～9 |
|  |  |  |  | 悬浮物 |  | 30mg/L |
|  |  |  |  | 化学需氧量(CODCr) |  | 50mg/L |
|  |  |  |  | 氨氮 |  | 8mg/L |
|  |  |  |  | 总氮 |  | 15mg/L |
|  |  |  |  | 总磷 |  | 0.5mg/L |
|  |  |  |  | 石油类 |  | 2.0mg/L |
|  |  |  |  | 总氰化物（以CN-计） |  | 0.2mg/L |
|  |  | 质量指标(回用） |  | pH值 |  | 6.5~9.0 |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） |  | 30 |
|  |  |  |  | 浊度（NTU） |  | - |
|  |  |  |  | 色度（度） |  | 30 |
|  |  |  |  | 生化需氧量（BOD5） |  | 30 |
|  |  |  |  | 化学需氧量（CODCr） |  | - |
|  |  |  |  | 铁（mg/L） |  | 0.3 |
|  |  |  |  | 锰（mg/L） |  | 0.1 |
|  |  |  |  | 氯离子（mg/L） |  | 250 |
|  |  |  |  | 二氧化硅（SiO2） |  | - |
|  |  |  |  | 总硬度（以CaCO3计） |  | 450 |
|  |  |  |  | 总碱度（以CaCO3计） |  | 350 |
|  |  |  |  | 硫酸盐 |  | 250 |
|  |  |  |  | 氨氮（以N计） |  | - |
|  |  |  |  | 总磷（以P计） |  | - |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 |  | 1000 |
|  |  |  |  | 石油类 |  | - |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 |  | - |
|  |  |  |  | 余氯b |  | 0.05 |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群（个/L） |  | 2000 |
|  |  | 质量指标（工程） |  | 工程验收合格率 |  | 100% |
|  | 生态效益 指标 | 生态效益 |  | 避免重金属污染物因跑、冒、滴、漏进入环境土壤 |  | 降低厂区内土壤污染风险 |
|  |  |  |  | 总铬减排量 |  | 0.072t/a |
|  |  |  |  | 六价铬减排量 |  | 0.014t/a |
|  |  |  |  | 总镍减排量 |  | 0.0022t/a |
|  |  |  |  | 含镍污泥减少量 |  | 3.24 t/d |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 企业满意度 |  | 92% |

附件3-12

- 中央土壤污染防治资金项目绩效目标表（项目12）

| 项目名称 |  |  | 重庆市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  |  | 土壤污染防治专项 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 生态环境部 |  | 省级财政部门 | 重庆市财政局 |  |
| 省级主管部门 |  |  | 重庆市生态环境局 |  | 具体实施单位 | 重庆市生态环境科学研究院 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  | 项目总投资 | 2844.0235 |  |  |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 申请中央资金2559.00（其中2024年提前批1023） |  |  |  |
|  |  |  | 地方财政资金 | 285.0235 |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 本项目完成后，一是落实“土壤法”及生态环境部要求的对土壤重点监管单位周边土壤完成监测的要求，通过开展土壤污染重点监管单位周边土壤及地下水环境监测工作，强化土壤污染源头防控，助力土壤污染防治工作，为打赢土壤污染防治攻坚战添砖加瓦。二是摸清重庆市重点监管单位地块周边土壤环境质量状况，形成重点监管单位的污染基础数据库，为安全利用高风险区域周边土地和高风险企业土壤污染精细化、差异化管理提供数据支撑；三是摸清重庆市重点监管单位地块周边土壤环境质量状况，完成《重庆市重点监管单位地块周边土壤环境质量状况报告》，编制各企业周边调查报告266份，检测报告及质控报告各266份，获得土壤检测数据2591组，地下水检测数据409组。相关要求的附表、附件，主要为采样记录表格、样品交接单、野外XRF快速分析记录表格、实验室流转单等；相关要求的附图，图件制作包括土壤污染状况调查采样布点图、企业与周边关系图、农用地土壤污染状况分布图等图件。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 |  | 土壤污染重点监管单位调查数（个） |  |  | 266 |
|  |  |  |  | 土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测总报告 |  |  | 1份 |
|  |  |  |  | 土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测质控报告 |  |  | 1份 |
|  |  |  |  | 土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测数据集 |  |  | 1套 |
|  |  | 质量指标 |  | 按照国家有关标准开展调查情况 |  |  | 严格执行 |
|  |  | 时效指标 |  | 完成时间 |  |  | 2025年6月30日前完成 |
|  |  | 成本指标 |  | 项目总投资 |  |  | 控制在预算以内 |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 经济效益指标 |  | 带动地方和社会资金投入 |  |  | 落实项目配套资金 |
|  |  | 生态效益指标 |  | 土壤污染重点监管单位周边土壤污染状况 |  |  | 调查结果明确 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 周边群众对调查工作的满意度 |  |  | ≥90% |

附件3-13

- 中央土壤污染防治资金项目绩效目标表（项目13）

| 项目名称 |  |  | 重庆天原化工有限公司土壤污染源头预防项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  |  | 中央土壤污染防治专项资金 |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 生态环境部 |  | 省级财政部门 | 重庆市财政局 |
| 省级主管部门 |  |  | 重庆市生态环境局 |  | 具体实施单位 | 重庆天原化工有限公司 |
| 资金情况 （万元） |  |  | 项目总投资 | 3055.66 |  |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 申请中央资金1018.55（其中2024年提前批545） |  |  |
|  |  |  | 地方财政资金 | 0 |  |  |
|  |  |  | 企业自筹资金 | 2037.11 |  |  |
| 总 体 目 标 | 目标1：通过罐区防腐防渗改造、废水收集池防腐防渗改造、泵区地面防腐防渗改造，从源头避免重金属污染物因跑、冒、滴、漏进入土壤环境。 目标2：污水暗管及物料管道可视化改造，实现明沟明管可视化敷设。 目标3：老化设备进行升级更换，避免储罐物质泄露。 目标4：污水处理工艺提标改造，削减污染物排放量。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 （防腐防渗） |  | V7761废水收集池修建 |  | 30m3 |
|  |  |  |  | V7761AC盐酸储罐更换 |  | 2个（1000m3/个） |
|  |  |  |  | 盐酸罐区防腐改造 |  | 499m2 |
|  |  |  |  | 利尔酸罐区防腐改造 |  | 150m2 |
|  |  |  |  | 离子膜二期树脂塔界区防腐改造 |  | 160m2 |
|  |  |  |  | 氯氢硫酸围堰防腐改造 |  | 225m2 |
|  |  |  |  | 702C硫酸罐区防腐改造 |  | 285m2 |
|  |  |  |  | 702C盐酸罐区防腐改造 |  | 312m2 |
|  |  |  |  | V7761副产盐酸罐区防腐改造 |  | 1776m2 |
|  |  |  |  | 次钠罐区防腐改造 |  | 528m2 |
|  |  |  |  | 脱盐水界区沟防腐改造 |  | 80m2 |
|  |  |  |  | 一次盐水界区防腐改造 |  | 100m2 |
|  |  |  |  | 液碱罐区防腐改造 |  | 1472m2 |
|  |  |  |  | 片碱罐区防腐改造 |  | 1045m2 |
|  |  |  |  | 污水处理池防腐改造 |  | 2245m2 |
|  |  | 数量指标 （管道架空） |  | 机电仪分厂污水管网架空长度 |  | DN200：120m DN100：400m |
|  |  |  |  | 甲烷氯化物分厂V7761管道架空长度 |  | 60m |
|  |  |  |  | 甲烷氯化物分厂次氯酸钠收集管道长度 |  | DN80：80m DN100：75m |
|  |  |  |  | 甲烷氯化物分厂污水回收管道架空长度 |  | 有机物回收管道：100m 四氯乙烯冷凝水管道：150m 甲烷冷凝水回收管道：150m |
|  |  |  |  | 甲烷氯化物分厂甲烷罐区污水管道架空 |  | DN80：200m DN100：300m |
|  |  | 数量指标 （提标改造） |  | 二期激冷塔更换 |  | 1套 |
|  |  |  |  | 二期激冷槽更换 |  | 1套 |
|  |  |  |  | E2401BHCL一级吸收器更换 |  | 1套 |
|  |  |  |  | E2402B二级吸收器更换 |  | 1套 |
|  |  |  |  | E01301一级吸收器 |  | 1套 |
|  |  |  |  | E01302盐酸换热器 |  | 1套 |
|  |  |  |  | 四氯乙烯高氟物回收量 |  | 500t |
|  |  |  |  | 离子膜树脂塔再生废水利用量 |  | 32000m3 |
|  |  |  |  | 树脂塔再生周期 |  | 24h延长至48h |
|  |  |  |  | 离子膜二精盐水钙镁在线检测仪 |  | 1套 |
|  |  | 时效指标 |  | 第一阶段 |  | 2023年3月-2023年12月 |
|  |  |  |  | 第二阶段 |  | 2024年1月—2024年12月 |
|  |  |  |  | 第三阶段 |  | 2025年1月-2025年12月 |
|  |  | 质量指标 (废水排放） |  | pH |  | 6-9 |
|  |  |  |  | COD |  | 80mg/L |
|  |  |  |  | BOD5 |  | 20mg/L |
|  |  |  |  | 石油类 |  | 3mg/L |
|  |  |  |  | 氨氮 |  | 10mg/L |
|  |  |  |  | 总磷（以P计） |  | 0.5mg/L |
|  |  |  |  | 总氮（以N计） |  | 20mg/L |
|  |  |  |  | SS |  | 70mg/L |
|  |  |  |  | 苯 |  | 0.1mg/L |
|  |  | 质量指标 （臭气） |  | 污水处理站臭气 |  | 2000（无量纲） |
|  |  | 质量指标 (固盐热解尾气） |  | SO2 |  | 300mg/m3 |
|  |  |  |  | NOX |  | 500mg/m3 |
|  |  |  |  | 烟尘 |  | 80mg/m3 |
|  |  |  |  | HCL |  | 70mg/m3 |
|  |  |  |  | CO |  | 80mg/m3 |
|  |  |  |  | 二恶英 |  | 0.5TEQng/m3 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 120mg/m3 |
|  |  | 质量指标 （固盐处理） |  | 氯化钠含量%wt |  | ≥98.5% |
|  |  |  |  | 水分%wt |  | ≤1.0 |
|  |  |  |  | 水不溶物%wt |  | ≤0.1 |
|  |  |  |  | TOC mg/kg |  | ≤20 |
|  |  |  |  | 总铵mg/kg |  | ≤4 |
|  |  | 成本指标 |  | 项目总投资 |  | 控制在预算以内 |
|  |  | 质量指标（工程） |  | 工程验收合格率 |  | 100% |
|  | 生态效益 指标 | 生态效益 |  | 避免重金属污染物因跑、冒、滴、漏进入环境土壤 |  | 降低厂区内土壤污染风险 |
|  |  |  |  | COD削减量（废水） |  | 308.66 t/a |
|  |  |  |  | SS削减量（废水） |  | 11.153 t/a |
|  |  |  |  | 总磷削减量（废水） |  | 1.52 t/a |
|  |  |  |  | 苯系物（废水） |  | 8.099 t/a |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 企业满意度 |  | 90% |

附件3-14

- 中央土壤污染防治资金项目绩效目标表（项目14）

| 项目名称 |  |  | 重庆市大渡口区H13-1地块土壤污染修复项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  |  | 土壤污染防治专项 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 生态环境部 |  | 省级财政部门 | 重庆市财政局 |  |
| 省级主管部门 |  |  | 重庆市生态环境局 |  | 具体实施单位 | 重庆市大渡口区教育委员会 重庆建桥实业发展有限公司（代理业主） |  |
| 资金情况 （万元） |  |  | 项目总投资 | 1950.4 |  |  |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 申请中央资金1755（其中2024年提前批1755） |  |  |  |
|  |  |  | 地方财政资金 | 195.4 |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 对H13-1地块污染土壤进行治理修复，修复完成通过验收后移出本市风险管控与修复名录，最终满足中小学用地再开发要求 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 |  | 地块内污染土壤的治理修复方量（立方米） |  |  | 约30997立方米 |
|  |  | 质量指标 |  | 项目实施质量 |  |  | 保证污染地块顺利完成治理修复，符合风险评估确定的风险管控和修复目标，满足效果评估的要求，最终移出风险管控与修复名录。 |
|  |  | 时效指标 |  | 按合同推进工程项目实施 |  |  | 完成 |
|  |  | 成本指标 |  | 根据资金申请状况，做好成本控制，不超额。 |  |  | 完成 |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 经济效益指标 |  | 创造一定的短期就业机会 |  |  | 满足 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 保障污染地块后期作为中小学用地开发的环境安全。 |  |  | 满足 |
|  |  | 生态效益指标 |  | 保障地块上后期生态受体安全 |  |  | 满足 |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 通过全过程管控，保证污染地块治理修复的风险管控和修复效果，保障后续中小学用地的使用安全。 |  |  | 满足 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  | 达到主管部门要求 |

附件3-15

- 中央土壤污染防治资金项目绩效目标表（项目15）

| 项目名称 |  | 重庆市石柱县耕地土壤重金属污染成因排查 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  | 中央土壤专项 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 生态环境部 |  | 省级财政部门 | 重庆市财政局 |  |
| 省级主管部门 |  | 重庆市生态环境局 |  | 具体实施单位 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境监测站 |  |
| 资金 情况 （万元） | 项目总投资： |  |  | 344.05万 |  |  |
|  | 其中：中央财政资金 |  |  | 申请中央资金306.24万（其中2024年提前批48万） |  |  |
|  | 地方财政资金： |  |  | 37.81万 |  |  |
|  | 其他资金： |  |  | 0 |  |  |
| 总体 目标 | 依据相关技术规范对石柱县受污染耕地进行重金属污染成因排查，对影响耕地土壤环境质量的输入因素和输出因素进行调查监测，识别需要管控的污染成因，为石柱县耕地土壤重金属污染源头防控提供依据。 |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 指标1：重庆市石柱县耕地土壤重金属污染成因排查报告 |  | 1套 |
|  |  |  |  | 指标2：重庆市石柱县历史遗留固体废物及底泥治理方案 |  | 1份 |
|  |  |  |  | 指标:3：调查耕地总面积 |  | ≥26278亩 |
|  |  |  |  | 指标4：大气沉降样 |  | ≥126件 |
|  |  |  |  | 指标5：灌溉水样 |  | ≥66件 |
|  |  |  |  | 指标6：底泥样 |  | ≥66件 |
|  |  |  |  | 指标7：作物移除样 |  | ≥34件 |
|  |  |  |  | 指标8：地表径流样 |  | ≥48件 |
|  |  |  |  | 指标9：地下渗滤样 |  | ≥50件 |
|  |  |  |  | 指标10：土壤样 |  | ≥17件 |
|  |  |  |  | 指标11：农产品样 |  | ≥17件 |
|  |  |  |  | 指标12：农业投入品样 |  | ≥48件 |
|  |  |  |  | 指标13：畜禽粪污样 |  | ≥36件 |
|  |  |  |  | 指标14：土壤剖面样 |  | ≥72件 |
|  |  |  |  | 指标15:矿石和固废样 |  | ≥30件 |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 |  | 100% |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1：完成时限 |  | 2025年5月 |
|  |  |  | 成本指标 | 指标1：项目资金是否超出概算 |  | 否 |
|  |  |  |  | 指标2：概算调整项目调整程序完备率 |  | 100% |
| 绩效 指标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 能够有效降低污染修复投入成本，提高资源和能源利用率 |  | / |
|  |  |  | 社会效益指标 | 为群众提供土壤、农产品等生产和生活安全保障 |  | / |
| 绩效 指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 | 完成重庆市石柱县耕地土壤重金属污染成因排查，为土壤污染防控提供决策依据。 |  | / |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  |
|  |  |  |  | 无 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 |  | 服务对象满意度达到95% |

附件3-16

- 中央土壤污染防治资金项目绩效目标表（项目16）

| 项目名称 |  | 重庆市荣昌区耕地土壤重金属污染成因排查 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  | 中央土壤污染防治专项资金 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 生态环境部 |  | 省级财政部门 | 重庆市财政局 |  |
| 省级主管部门 |  | 重庆市生态环境局 |  | 具体实施单位 | 荣昌区生态环境局 |  |
| 资金 情况 （万元） | 项目总投资： |  |  | 514.16 |  |  |
|  | 其中：中央财政资金 |  |  | 申请中央资金462.74万（其中2024年提前批237万） |  |  |
|  | 地方财政资金： |  |  | 51.42 |  |  |
|  | 其他资金： |  |  | 0 |  |  |
| 总体 目标 | 完成荣昌区受污染耕地地块及其周边潜在污染源所在区域（调查范围约190km2）土壤重金属污染成因排查工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 荣昌区受污染耕地地块及其周边潜在污染源所在区域面积 |  | 190km2 |
|  |  |  |  | 实地调查受污染耕地周边没看和污染源数量 |  | 不少于42个 |
|  |  |  |  | 实地调查重点污染源数量 |  | 不少于17个 |
|  |  |  |  | 采集和监测的样品数量 |  | 不少于1512个 |
|  |  |  |  | 监测点位数量 |  | 不少于387个 |
|  |  |  | 质量指标 | 《重庆市荣昌区耕地土壤重金属污染成因排查项目实施方案》通过率 |  | 100% |
|  |  |  | 时效指标 | 2025年完成耕地土壤重金属污染成因排查工作 |  | 完成 |
|  |  |  | 成本指标 | 保障达到成因排查工作目标的情况下尽可能节约成本 |  | 节约成本 |
| 绩效 指标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 指标1：加快环境调查咨询、监测检测分析与地质勘察等行业的发展和融合创新，直接推动环保相关产业的经济发展 |  | 项目实施 |
|  |  |  |  | 指标2：掌握周边农用地的质量现状，可以作为地区优化产业布局、提高农产品市场竞争力、有针对性开展土壤污染综合防控的基础 |  | 项目实施 |
|  |  |  | 社会效益指标 | 指标1：有效推动污染耕地的风险管控及对农用地土壤的保护，有利于加强耕地土壤污染防治，持续推动土壤环境质量改善 |  | 项目实施 |
|  |  |  |  | 指标2：保障当地农产品的质量和产量，降低重金属污染对人体健康造成的影响 |  | 管控荣昌区耕地土壤环境风险 |
| 绩效 指标 |  |  | 生态效益指标 | 理清荣昌区耕地土壤重金属污染成因，有助于荣昌区有针对性地开展耕地土壤污染源头防治工作 |  | 建立污染源管控清单 |
|  |  |  |  | 为下一步重庆市有关耕地重金属污染管控决策部署提供理论和数据支撑 |  | 依据土壤重金属污染物输入、输出通量，设定管控目标 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 90% |

附件3-17

- 中央土壤污染防治资金项目绩效目标表（项目17）

| 项目名称 |  | 重庆市铜梁区耕地土壤重金属污染成因排查项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  | 土壤污染防治资金 |  |  |
| 中央主管部门 |  | 生态环境部 | 省级财政部门 | 重庆市财政局 |
| 省级主管部门 |  | 重庆市生态环境局 | 具体实施单位 | 铜梁区生态环境监测站 |
| 资金情况 （万元） |  | 项目总投资 | 509.03 |  |
|  |  | 其中：中央财政资金 | 申请中央资金458.13万（其中2024年提前批219万） |  |
|  |  | 地方财政 资金 | 50.90 |  |
|  |  | 企业自筹 | 0 |  |
| 总体目标 | 目标1：通过资料收集、现场踏勘等，排查土壤重金属污染成因，对影响土壤环境质量的输入因素和输出因素进行补充调查监测，确定调查区域内的土壤主要污染源，识别需要管控的污染成因并提出管控措施及下一步工作建议； 目标2：厘清铜梁区严格管控类及安全利用类约9万亩受污染耕地土壤重金属污染成因，为该区域耕地土壤污染精准防控提供数据支撑，降低重金属向耕地土壤的输入或切断污染物进入农田的链条，保障农产品质量安全。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 厘清严格管控类及安全利用类污染耕地土壤重金属污染成因 | 9万亩 |
|  |  |  | 完成补充调查监测区域 | 4个 |
|  |  |  | 点位数量 | 大气沉降不少于108个点位，灌溉水和底泥不少于45个；农业投入品点位不少于12个；畜禽粪便点位不少于20个；作物移除不少于40个；地表径流不少于14个；地下渗滤不少于12个；土壤及农产品不少于60个。 |
|  |  | 质量指标 | 完成方案布点监测 | 按照标准进行调查监测 |
|  |  | 时效指标 | 规定时间内完成 | 按照时间进度完成 |
|  |  | 成本指标 | 成本经费 | 严格把控，不超总金额 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 掌握周边农用地的质量现状，可以作为地区优化产业布局、调整农业生态结构、提高农产品市场竞争力的基础。 | 项目实施 |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障粮食和人居安全 | 为该区域耕地土壤污染精准防控提供数据支撑，降低重金属向耕地土壤的输入或切断污染物进入农田的链条，保障农产品质量安全。 |
|  |  | 生态效益 指标 | 成因排查的面积 | 292km2 |
|  |  |  | 源头防治的预期效果 | 厘清源头，提出源头预防建议 |
|  |  |  | 可查明多少亩农用地污染成因 | 9万亩 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 大众满意度 | ≥90% |

附件3-18

- 中央土壤污染防治资金项目绩效目标表（项目18）

| 项目名称 |  | 重庆璧山工业园区废水集中处理厂一期工程（电镀部分）重金属土壤污染源头防控项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  | 土壤污染防治资金 |  |  |
| 中央主管 部门 |  | 生态环境部 | 省级财政部门 | 重庆市财政局 |
| 省级主管 部门 |  | 重庆市生态环境局 | 具体实施单位 | 重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会 |
| 资金情况 （万元） |  | 项目总投资 | 2015.47 |  |
|  |  | 其中：中央财政资金 | 申请中央资金670.00万（其中2024年提前批84万） |  |
|  |  | 地方财政 资金 | 1345.47 |  |
|  |  | 企业自筹 | 0 |  |
| 总体目标 | 目标1：通过对废水站进行防腐防渗维修改造及对室外架空管廊改造等工作，从源头出发，避免重金属污染物因跑、冒、滴、漏进入土壤环境。 目标2：含铬废水深度处理系统回用水量130m3/d，铬排放浓度低于0.2mg/L，六价铬排放浓度低于0.05mg/L。 目标3：含镍废水深度处理，减少含镍污泥产生量约3.0t/d。 目标4：部分中水回用设备修复启用，中水回用量780m3/d，减少总铜排放量0.0854t/a；减少总锌排放量0.2847t/a。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 防腐防渗改造面积 | 23954m2 |
|  |  |  | 室外架空管廊改造长度 | 168m |
|  |  |  | 含铬废水深度治理能力 | 260m3/h |
|  |  |  | 含镍废水深度治理能力 | 450m3/h |
|  |  |  | 中水回用量 | 780m3/h |
|  |  | 时效指标 | 项目施工计划 | 2023年1月-2024年12月 |
|  |  | 质量指标 | 渗透系数 | ≤10-10cm/s |
|  |  | 质量指标（排放） | 总镍 | 0.1mg/L |
|  |  |  | 总铬 | 0.2mg/L |
|  |  |  | 六价铬 | 0.05mg/L |
|  |  |  | 总铜 | 0.3mg/L |
|  |  |  | 总锌 | 1.0mg/L |
|  |  | 质量指标（回用） | pH值 | 6.5~9.0 |
|  |  |  | 悬浮物（SS） | 30 |
|  |  |  | 色度（度） | 30 |
|  |  |  | 生化需氧量（BOD5） | 30 |
|  |  |  | 铁（mg/L） | 0.3 |
|  |  |  | 锰（mg/L） | 0.1 |
|  |  |  | 氯离子（mg/L） | 250 |
|  |  |  | 总硬度（以CaCO3计） | 450 |
|  |  |  | 总碱度（以CaCO3计） | 350 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 250 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 1000 |
|  |  |  | 余氯b | 0.05 |
|  |  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 2000 |
|  |  | 成本指标 | 计划总投资 | 2015.47万元 |
|  | 效 益 指 标 | 生态效益指标 | 保护周边耕地面积 | 2.17万亩 |
|  |  |  | 总铬减排量 | 0.038t/a |
|  |  |  | 六价铬减排量 | 0.007t/a |
|  |  |  | 含镍污泥减少量 | 3.0t/d |
|  |  |  | 总铜减排量 | 0.0854t/a |
|  |  |  | 总锌减排量 | 0.2847t/a |
|  |  | 经济效益指标 | / | / |
|  |  | 社会效益指标 | 大大减少含镍污泥后续处置量 | 减少3.0t/d |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过防腐防渗改造、废水深度治理、回用和污泥减量，减少后续环境风险 | / |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 企业满意度 | 95% |

附件3-19

- 中央土壤污染防治资金项目绩效目标表（项目19）

| 项目名称 |  | 重庆博森电气（集团）有限公司土壤污染源头防控项目实施方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  | 土壤污染防治资金 |  |  |
| 中央主管 部门 |  | 生态环境部 | 省级财政部门 | 重庆市财政局 |
| 省级主管 部门 |  | 重庆市生态环境局 | 具体实施单位 | 重庆博森电气（集团）有限公司 |
| 资金情况 （万元） |  | 项目总投资 | 1300.42 |  |
|  |  | 其中：中央财政资金 | 申请中央资金390.00万（其中2024年提前批390.00万） |  |
|  |  | 地方财政资金 | 0 |  |
|  |  | 其他资金 | 910.42 |  |
| 总体目标 | 目标1（绿色化改造）：通过废水分类收集，废水管网架空敷设改造，预防有毒有害物质对土壤、地下水污染； 目标2：通过对废水处理站提标改造，减少重金属的总量排放。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1（绿色化改造）：废水分类收集，废水管网架空敷设改造 | 1855m |
|  |  |  | 指标2：废水处理站提标改造：包括1套含铬废水处理系统提标改造、1套含镍废水处理系统提标改造、新建一套含锌废水处理系统以及对原回用水处理系统进行改造 | 4套 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：满足废水分类收集，废水管网架空敷设改造工程施工标准并通过竣工验收。 指标2：满足废水处理站提标改造工程施工标准并通过竣工验收 | 2项 |
|  |  | 时效指标 | 完成时间：项目工期12个月 | 12个月 |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益 | 减少重金属环境污染，改善环境质量，保护人民群众身体健康 | 定性指标 |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：减排总铬 | 5.65kg/a |
|  |  |  | 指标2：减排六价铬 | 1.222kg/a |
|  |  |  | 指标3：减排总镍 | 9.035kg/a |
|  |  |  | 指标4：减排总锌 | 27.85kg/a |
|  |  | 可持续性指标 | 指标1（绿色化改造）：通过废水分类收集，废水管网架空敷设改造等内容，防止土壤污染、减轻周边大气环境计水环境的污染 | 定性指标 |
|  |  |  | 指标2：通过废水处理站提标改造等内容，防止土壤污染、减轻周边水环境的污染 | 定性指标 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：根据环保法律法规及电镀废水排放标准，切实落实实施方案的技术路线和实现目标，达到主管部门的要求，通过验收 | 定性指标 |