附件1

重庆市长江上游三峡库尾流域国土绿化示范项目

市级财政补助资金分配表

| 序号 | 区县 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 4000 |  |
| 1 | 江津区 | 3160 |  |
| 2 | 璧山区 | 840 |  |
| 收入功能科目 |  | 1100252农林水共同财政事权转移支付收入 |  |
| 支出功能科目 |  | 2130205森林资源培育 |  |

附件2

林业草原改革发展资金（国土绿化示范项目）绩效目标表

| 项目名称 |  |  | 重庆市长江上游三峡库尾流域国土绿化示范项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局 |  |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  |  | 重庆市财政局 |  | 省级林草主管部门 |  | 重庆市林业局 |  |
| 项目实施期 |  |  | 2024—2026年 |  | 实施年度 |  | 2025年 |  |
| 项目总投资（万元） |  |  | 92296 |  | 年度总投资（万元） |  | 24385 |  |
| 中央财政补助（万元） |  |  | 78027 |  | 申请中央财政补助（万元） |  | 19507 |  |
| 市级财政投入（万元） |  |  | 7500 |  | 市级财政投入（万元） |  | 4000 |  |
| 区县财政投入（万元） |  |  | 6269 |  | 区县财政投入（万元） |  | 683 |  |
| 社会资本投入（万元） |  |  | 500 |  | 社会资本投入（万元） |  | 195 |  |
| 总体 目标 | 实施期目标 |  |  |  |  |  | 年度目标 |  |
|  | 围绕长江上游干（支）流流域及三峡库尾生态屏障两部分，计划通过3年实施期，实施国土绿化31.02万亩，其中中幼林抚育9.67万亩，退化林修复19.80万亩，新增人工造林面积1.55万亩，并完成相关基础设施建设，包括作业便道187.48千米，154个灌溉储水箱（含0.5千米配套管网设施），118口灌溉蓄水池。提高乡土树种比例、珍贵树种比例、大径级用材树种比例、混交林比例、林木良种使用率，精准提升森林质量，有效增强森林生态系统水源涵养、水土保持能力，缓解松材线虫病防治和森林防火压力。使长江上游重要生态屏障更加牢固，三峡库区上游水源涵养、土壤保持、洪水调蓄等生态功能不断增强，生态系统质量明显改善，生态系统碳汇能力和服务功能显著提高。同时，乡村生态环境明显提升，山区百姓幸福指数明显提升，预计带动就业人数约2万人。 |  |  |  |  |  | 实施国土绿化总面积12.81万亩，其中中幼林抚育1.80万亩，退化林修复10.98万亩，人工造林0.03万亩；并完成相关基础设施建设，包括作业便道50.53千米,灌溉储水箱（含0.5千米配套管网设施）154个，灌溉蓄水箱59口；同时预计带动就业人数1.0万人。 |  |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 实施期 指标值 | 年度 指标值 | 备注 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 |  | 中幼林抚育（亩） |  | 96683 | 18007 |  |
|  |  |  |  | 退化林修复（亩） |  | 198020.80 | 109847 |  |
|  |  |  |  | 人工造林（亩） |  | 15466 | 269 |  |
|  |  |  |  | 作业便道（千米） |  | 187.48 | 50.53 |  |
|  |  |  |  | 小型水利设施1（个） |  | 154 | 154 | 灌溉储水箱（含0.5千米配套管网设施） |
|  |  |  |  | 小型水利设施2（口） |  | 118 | 59 | 灌溉蓄水池 |
|  |  | 质量指标 |  | 人工造林成活率（%） |  | ≥90 | ≥90 |  |
|  |  |  |  | 退化林修复合格率（%） |  | ≥90 | ≥90 |  |
|  |  |  |  | 中幼林抚育合格率（%） |  | ≥90 | ≥90 |  |
|  |  |  |  | 乡土树种/林木良种使用率（%） |  | ≥90 | ≥90 |  |
|  |  |  |  | 基础设施验收合格率（%） |  | 100 | 100 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 年度建设任务完成率（%） |  | 100 | 100 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 中幼林抚育（元/亩） |  | 1447 | 1517 | 实施期指标值为三年综合平均，年度指标值均为年度综合平均。 |
|  |  |  |  | 退化林修复（元/亩） |  | 3046 | 3089 |  |
|  |  |  |  | 人工造林（元/亩） |  | 4034 | 4034 |  |
|  |  |  |  | 作业便道（万元/千米） |  | 5.50 | 5.5 |  |
|  |  |  |  | 小型水利设施1（万元/个） |  | 10.02 | 10.02 | 灌溉储水箱（含0.5千米配套管网设施） |
|  |  |  |  | 小型水利设施2（万元/口） |  | 15 | 15 | 灌溉蓄水池 |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 |  | 带动就业人数（人） |  | 20000 | 10000 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 对区域生态系统功能改善的促进作用 |  | 明显 | 明显 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 项目区生态环境持续改善 |  | 明显 | 明显 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 项目区群众满意度（%） |  | ≥90 | ≥90 |  |

附件3

林业草原改革发展资金（国土绿化示范项目）绩效目标表（北碚区）

| 项目名称 |  |  | 重庆市长江上游三峡库尾流域国土绿化示范项目（北碚区） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局 |  |  |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  |  | 重庆市财政局 |  | 省级林草主管部门 |  | 重庆市林业局 |  |  |
| 项目实施期 |  |  | 2024—2026年 |  | 实施年度 |  | 2025年 |  |  |
| 项目总投资（万元） |  |  | 2289 |  | 年度总投资（万元） |  | 411 |  |  |
| 中央财政补助（万元） |  |  | 1988 |  | 中央财政补助（万元） |  | 411 |  |  |
| 市级财政投入（万元） |  |  | 147 |  | 市级财政投入（万元） |  |  |  |  |
| 区县财政投入（万元） |  |  | 154 |  | 区县财政投入（万元） |  |  |  |  |
| 社会资本投入（万元） |  |  |  |  | 社会资本投入（万元） |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 实施期目标 |  |  |  |  |  |  | 年度目标 |  |
|  | 围绕长江上游干（支）流流域及三峡库尾生态屏障两部分，计划通过3年实施期，实施国土绿化1.1万亩，其中中幼林抚育0.86万亩，退化林修复0.12万亩，新增人工造林面积0.12万亩，并完成相关基础设施建设，包括作业便道2.42千米，22个灌溉储水箱（含0.5千米配套管网设施）。提高乡土树种比例、珍贵树种比例、大径级用材树种比例、混交林比例、林木良种使用率，精准提升森林质量，有效增强森林生态系统水源涵养、水土保持能力，缓解松材线虫病防治和森林防火压力。使长江上游重要生态屏障更加牢固，三峡库区上游水源涵养、土壤保持、洪水调蓄等生态功能不断增强，生态系统质量明显改善，生态系统碳汇能力和服务功能显著提高。同时，乡村生态环境明显提升，山区百姓幸福指数明显提升，预计带动就业人数约0.07万人。 |  |  |  |  |  |  | 实施国土绿化总面积0.29万亩，其中包括中幼林抚育0.14万亩，退化林修复0.12万亩，人工造林0.03万亩；同时预计带动就业人数0.02万人。 |  |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 实施期 指标值 | 年度 指标值 |  | 备注 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 |  | 中幼林抚育（亩） |  | 8646 | 1406.39 |  |  |
|  |  |  |  | 退化林修复（亩） |  | 1186.5 | 1186.5 |  |  |
|  |  |  |  | 人工造林（亩） |  | 1237 | 268.99 |  |  |
|  |  |  |  | 作业便道（千米） |  | 2.42 | 2.42 |  |  |
|  |  |  |  | 小型水利设施1（个） |  | 22 | 22 |  | 灌溉储水箱（含0.5千米配套管网设施） |
|  |  |  |  | 小型水利设施2（口） |  |  |  |  | 灌溉蓄水池 |
|  |  | 质量指标 |  | 人工造林成活率（%） |  | ≥90 | ≥90 |  |  |
|  |  |  |  | 退化林修复合格率（%） |  | ≥90 | ≥90 |  |  |
|  |  |  |  | 中幼林抚育合格率（%） |  | ≥90 | ≥90 |  |  |
|  |  |  |  | 乡土树种/林木良种使用率（%） |  | ≥90 | ≥90 |  | 应高于全市平均水平。有良种的树种全部使用良种。 |
|  |  |  |  | 基础设施验收合格率（%） |  | 100 | 100 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 年度建设任务完成率（%） |  | 100 | 100 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 中幼林抚育（元/亩） |  | 1176 | 800 |  | 实施期指标值为三年综合平均，年度指标值均为年度综合平均。 |
|  |  |  |  | 退化林修复（元/亩） |  | 2949 | 2949 |  |  |
|  |  |  |  | 人工造林（元/亩） |  | 4034 | 4034 |  |  |
|  |  |  |  | 作业便道（万元/千米） |  | 5.5 | 5.5 |  |  |
|  |  |  |  | 小型水利设施1（万元/个） |  | 10.02 | 10.02 |  | 灌溉储水箱（含0.5千米配套管网设施） |
|  |  |  |  | 小型水利设施2（万元/口） |  |  |  |  | 灌溉蓄水池 |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 |  | 带动就业人数（人） |  | 681 | 245 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 对区域生态系统功能改善的促进作用 |  | 明显 | 明显 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 项目区生态环境持续改善 |  | 明显 | 明显 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 项目区群众满意度（%） |  | ≥90 | ≥90 |  |  |

附件4

林业草原改革发展资金（国土绿化示范项目）绩效目标表（江津区）

| 项目名称 |  |  | 重庆市长江上游三峡库尾流域国土绿化示范项目（江津区） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  |  | 重庆市财政局 |  | 省级林草主管部门 |  |  | 重庆市林业局 |  |  |
| 项目实施期 |  |  | 2024—2026年 |  | 实施年度 |  |  | 2025年 |  |  |
| 项目总投资（万元） |  |  | 61250 |  | 年度总投资（万元） |  |  | 15907 |  |  |
| 中央财政补助（万元） |  |  | 50858 |  | 中央财政补助（万元） |  |  | 12087 |  |  |
| 市级财政投入（万元） |  |  | 5733 |  | 市级财政投入（万元） |  |  | 3160 |  |  |
| 区县财政投入（万元） |  |  | 4159 |  | 区县财政投入（万元） |  |  | 465 |  |  |
| 社会资本投入（万元） |  |  | 500 |  | 社会资本投入（万元） |  |  | 195 |  |  |
| 总体 目标 | 实施期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标 |  |
|  | 围绕长江上游干（支）流流域及三峡库尾生态屏障两部分，计划通过3年实施期，实施国土绿化21.86万亩，其中中幼林抚育8.68万亩，退化林修复12.42万亩，新增人工造林面积0.75万亩，并完成相关基础设施建设，包括作业便道150千米，132个灌溉储水箱（含0.5千米配套管网设施）。提高乡土树种比例、珍贵树种比例、大径级用材树种比例、混交林比例、林木良种使用率，精准提升森林质量，有效增强森林生态系统水源涵养、水土保持能力，缓解松材线虫病防治和森林防火压力。使长江上游重要生态屏障更加牢固，三峡库区上游水源涵养、土壤保持、洪水调蓄等生态功能不断增强，生态系统质量明显改善，生态系统碳汇能力和服务功能显著提高。同时，乡村生态环境明显提升，山区百姓幸福指数明显提升，预计带动就业人数约1.39万人。 |  |  |  |  |  |  |  | 实施国土绿化总面积8.61万亩，其中包括中幼林抚育1.66万亩，退化林修复6.95万亩；并完成相关基础设施建设，包括灌溉储水箱132个，作业便道48.11公里；同时预计带动就业人数0.67万人。 |  |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 实施期指标值 | 年度 指标值 |  |  | 备注 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 |  | 中幼林抚育（亩） |  | 86844 |  | 16600.69 |  |  |
|  |  |  |  | 退化林修复（亩） |  | 124215.9 |  | 69464.77 |  |  |
|  |  |  |  | 人工造林（亩） |  | 7500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 作业便道（千米） |  | 150.00 |  | 48.11 |  |  |
|  |  |  |  | 小型水利设施1（个） |  | 132 |  | 132 |  | 灌溉储水箱（含0.5千米配套管网设施） |
|  |  |  |  | 小型水利设施2（口） |  |  |  |  |  | 灌溉蓄水池 |
|  |  | 质量指标 |  | 人工造林成活率（%） |  | ≥90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 退化林修复合格率（%） |  | ≥90 |  | ≥90 |  |  |
|  |  |  |  | 中幼林抚育合格率（%） |  | ≥90 |  | ≥90 |  |  |
|  |  |  |  | 乡土树种/林木良种使用率（%） |  | ≥90 |  | ≥90 |  | 应高于全市平均水平。有良种的树种全部使用良种。 |
|  |  |  |  | 基础设施验收合格率（%） |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 年度建设任务完成率（%） |  | 100 |  | 50 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 中幼林抚育（元/亩） |  | 1472 |  | 1578 |  | 实施期指标值为三年综合平均，年度指标值均为年度综合平均。 |
|  |  |  |  | 退化林修复（元/亩） |  | 3088 |  | 3072 |  |  |
|  |  |  |  | 人工造林（元/亩） |  | 4034 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 作业便道（万元/千米） |  | 5.5 |  | 5.5 |  |  |
|  |  |  |  | 小型水利设施1（万元/个） |  | 10.02 |  | 10.02 |  | 灌溉储水箱（含0.5千米配套管网设施） |
|  |  |  |  | 小型水利设施2（万元/口） |  |  |  |  |  | 灌溉蓄水池 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 |  | 带动就业人数（人） |  | 13943 |  | 6717 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 对区域生态系统功能改善的促进作用 |  | 明显 |  | 明显 |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  | 项目区生态环境持续改善 |  | 明显 |  | 明显 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 项目区群众满意度（%） |  | ≥90 |  | ≥90 |  |  |

附件5

林业草原改革发展资金（国土绿化示范项目）绩效目标表（璧山区）

| 项目名称 |  |  | 重庆市长江上游三峡库尾流域国土绿化示范项目（璧山区） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局 |  |  |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  |  | 重庆市财政局 |  | 省级林草主管部门 |  | 重庆市林业局 |  |  |
| 项目实施期 |  |  | 2024—2026年 |  | 实施年度 |  | 2025年 |  |  |
| 项目总投资（万元） |  |  | 28757 |  | 年度总投资（万元） |  | 8067 |  |  |
| 中央财政补助（万元） |  |  | 25181 |  | 中央财政补助（万元） |  | 7009 |  |  |
| 市级财政投入（万元） |  |  | 1620 |  | 市级财政投入（万元） |  | 840 |  |  |
| 区县财政投入（万元） |  |  | 1956 |  | 区县财政投入（万元） |  | 218 |  |  |
| 社会资本投入（万元） |  |  |  |  | 社会资本投入（万元） |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 实施期目标 |  |  |  |  |  |  | 年度目标 |  |
|  | 围绕长江上游干（支）流流域及三峡库尾生态屏障两部分，计划通过3年实施期，实施国土绿化8.05万亩，其中中幼林抚育0.12万亩，退化林修复7.26万亩，新增人工造林面积0.67万亩，并完成相关基础设施建设，包括作业便道35.06千米，118口灌溉蓄水池。提高乡土树种比例、珍贵树种比例、大径级用材树种比例、混交林比例、林木良种使用率，精准提升森林质量，有效增强森林生态系统水源涵养、水土保持能力，缓解松材线虫病防治和森林防火压力。使长江上游重要生态屏障更加牢固，三峡库区上游水源涵养、土壤保持、洪水调蓄等生态功能不断增强，生态系统质量明显改善，生态系统碳汇能力和服务功能显著提高。同时，乡村生态环境明显提升，山区百姓幸福指数明显提升，预计带动就业人数约0.54万人。 |  |  |  |  |  |  | 实施国土绿化总面积3.92万亩，其中包括退化林修复3.92万亩；并完成相关基础设施建设，包括灌溉蓄水池59口；同时预计带动就业人数0.31万人。 |  |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 实施期指标值 | 年度 指标值 |  | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 中幼林抚育（亩） |  | 1193 |  |  |  |
|  |  |  |  | 退化林修复（亩） |  | 72618.4 | 39195.33 |  |  |
|  |  |  |  | 人工造林（亩） |  | 6729 |  |  |  |
|  |  |  |  | 作业便道（千米） |  | 35.06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 小型水利设施1（个） |  |  |  |  | 灌溉储水箱（含0.5千米配套管网设施） |
|  |  |  |  | 小型水利设施2（口） |  | 118 | 59 |  | 灌溉蓄水池 |
|  |  | 质量指标 |  | 人工造林成活率（%） |  | ≥90 |  |  |  |
|  |  |  |  | 退化林修复合格率（%） |  | ≥90 | ≥90 |  |  |
|  |  |  |  | 中幼林抚育合格率（%） |  | ≥90 |  |  |  |
|  |  |  |  | 乡土树种/林木良种使用率（%） |  | ≥90 | ≥90 |  | 应高于全市平均水平。有良种的树种全部使用良种。 |
|  |  |  |  | 基础设施验收合格率（%） |  | 100 | 100 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 年度建设任务完成率（%） |  | 100 | 50 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 中幼林抚育（元/亩） |  | 1578 |  |  | 实施期指标值为三年综合平均，年度指标值均为年度综合平均。 |
|  |  |  |  | 退化林修复（元/亩） |  | 2976 | 3122 |  |  |
|  |  |  |  | 人工造林（元/亩） |  | 4034 |  |  |  |
|  |  |  |  | 作业便道（万元/千米） |  | 5.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 小型水利设施1（万元/个） |  |  |  |  | 灌溉储水箱（含0.5千米配套管网设施） |
|  |  |  |  | 小型水利设施2（万元/口） |  | 15 | 15 |  | 灌溉蓄水池 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 |  | 带动就业人数（人） |  | 5376 | 3059 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 对区域生态系统功能改善的促进作用 |  | 明显 | 明显 |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  | 项目区生态环境持续改善 |  | 明显 | 明显 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 项目区群众满意度（%） |  | ≥90 | ≥90 |  |  |