附件3-1

林业草原改革发展资金（国土绿化示范项目）绩效目标表

| 项目名称 |  |  | 重庆市长江上游三峡库尾流域国土绿化示范项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局 |  |  |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  |  | 重庆市财政局 |  | 省级林草主管部门 |  | 重庆市林业局 |  |  |
| 项目实施期 |  |  | 2024—2026年 |  | 实施年度 |  | 2024年 |  |  |
| 项目总投资（万元） |  |  | 92296 |  | 年度总投资（万元） |  | 24324 |  |  |
| 中央财政补助（万元） |  |  | 78027 |  | 申请中央财政补助（万元） |  | 19507 |  |  |
| 市级财政投入（万元） |  |  | 7500 |  | 市级财政投入（万元） |  |  |  |  |
| 区县财政投入（万元） |  |  | 6269 |  | 区县财政投入（万元） |  | 4817 |  |  |
| 社会资本投入（万元） |  |  | 500 |  | 社会资本投入（万元） |  |  |  |  |
| 总体目标 | 实施期目标 |  |  |  |  |  |  | 年度目标 |  |
|  | 围绕长江上游干（支）流流域及三峡库尾生态屏障两部分，计划通过3年实施期，实施国土绿化31.02万亩，其中中幼林抚育9.67万亩，退化林修复19.80万亩，新增人工造林面积1.55万亩，并完成相关基础设施建设，包括作业便道187.48千米，154个灌溉储水箱（含0.5千米配套管网设施），118口灌溉蓄水池。提高乡土树种比例、珍贵树种比例、大径级用材树种比例、混交林比例、林木良种使用率，精准提升森林质量，有效增强森林生态系统水源涵养、水土保持能力，预计碳汇增量21.25万吨，缓解松材线虫病防治和森林防火压力。使长江上游重要生态屏障更加牢固，三峡库区上游水源涵养、土壤保持、洪水调蓄等生态功能不断增强，生态系统质量明显改善，生态系统碳汇能力和服务功能显著提高。同时，乡村生态环境明显提升，山区百姓幸福指数明显提升，预计带动就业人数约2万人。 |  |  |  |  |  |  | 实施国土绿化总面积10.09万亩，其中包括中幼林抚育7.45万亩，退化林修复1.12万亩，人工造林1.52万亩；并完成相关基础设施建设，包括作业便道81.55千米，灌溉蓄水池2口；同时预计带动就业人数0.5万人，提升碳汇增量2.85万吨。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 实施期 指标值 | 年度 指标值 |  | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 中幼林抚育（亩） |  | 96683 | 74495 |  |  |
|  |  |  |  | 退化林修复（亩） |  | 198020.80 | 11160 |  |  |
|  |  |  |  | 人工造林（亩） |  | 15466 | 15197 |  |  |
|  |  |  |  | 作业便道（千米） |  | 187.48 | 81.55 |  |  |
|  |  |  |  | 小型水利设施1（个） |  | 154 |  |  | 灌溉储水箱（含0.5千米配套管网设施） |
|  |  |  |  | 小型水利设施2（口） |  | 118 | 2 |  | 灌溉蓄水池 |
|  |  | 质量指标 |  | 人工造林成活率（%） |  | ≥90 | ≥90 |  | 旱区、高寒区等生态环境脆弱区造林成活率不低于75%，其他地区不低于90% |
|  |  |  |  | 退化林修复合格率（%） |  | ≥90 | ≥90 |  | 不低于90% |
|  |  |  |  | 中幼林抚育合格率（%） |  | ≥90 | ≥90 |  | 不低于90% |
|  |  |  |  | 乡土树种/林木良种使用率（%） |  | ≥90 | ≥90 |  | 应高于省平均水平 |
|  |  |  |  | 基础设施验收合格率（%） |  | 100 | 100 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 年度建设任务完成率（%） |  | 100 | 100 |  | 不低于90% |
|  |  | 成本指标 |  | 中幼林抚育（元/亩） |  | 1447 | 1422 |  | 实施期指标值为三年综合平均，年度指标值均为年度综合平均。 |
|  |  |  |  | 退化林修复（元/亩） |  | 3046 | 2062 |  |  |
|  |  |  |  | 人工造林（元/亩） |  | 4034 | 4034 |  |  |
|  |  |  |  | 作业便道（万元/千米） |  | 5.50 | 5.50 |  |  |
|  |  |  |  | 小型水利设施1（万元/个） |  | 10.02 | 10.02 |  | 灌溉储水箱（含0.5千米配套管网设施） |
|  |  |  |  | 小型水利设施2（万元/口） |  | 15 | 15 |  | 灌溉蓄水池 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 带动就业人数（人） |  | 20000 | 5000 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 对区域生态系统功能改善的促进作用 |  | 明显 | 明显 |  | 是否明显 |
|  |  |  |  | 预计碳汇增量（万吨） |  | 21.25 | 2.85 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 项目区生态环境持续改善 |  | 明显 | 明显 |  | 是否明显 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 项目区群众满意度（%） |  | ≥90 | ≥90 |  | 不低于80% |

附件3-2

林业草原改革发展资金（国土绿化示范项目）

绩效目标表（北碚区）

| 项目名称 |  |  | 重庆市长江上游三峡库尾流域国土绿化示范项目（北碚区） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局 |  |  |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  |  | 重庆市财政局 |  | 省级林草主管部门 |  | 重庆市林业局 |  |  |
| 项目实施期 |  |  | 2024—2026年 |  | 实施年度 |  | 2024年 |  |  |
| 项目总投资（万元） |  |  | 2289 |  | 年度总投资（万元） |  | 754 |  |  |
| 中央财政补助（万元） |  |  | 1988 |  | 中央财政补助（万元） |  | 635 |  |  |
| 市级财政投入（万元） |  |  | 147 |  | 市级财政投入（万元） |  |  |  |  |
| 区县财政投入（万元） |  |  | 154 |  | 区县财政投入（万元） |  | 119 |  |  |
| 社会资本投入（万元） |  |  |  |  | 社会资本投入（万元） |  |  |  |  |
| 总体目标 | 实施期目标 |  |  |  |  |  |  | 年度目标 |  |
|  | 围绕长江上游干（支）流流域及三峡库尾生态屏障两部分，计划通过3年实施期，实施国土绿化1.1万亩，其中中幼林抚育0.86万亩，退化林修复0.12万亩，新增人工造林面积0.12万亩，并完成相关基础设施建设，包括作业便道2.42千米，22个灌溉储水箱（含0.5千米配套管网设施）。提高乡土树种比例、珍贵树种比例、大径级用材树种比例、混交林比例、林木良种使用率，精准提升森林质量，有效增强森林生态系统水源涵养、水土保持能力，预计碳汇增量0.64万吨，缓解松材线虫病防治和森林防火压力。使长江上游重要生态屏障更加牢固，三峡库区上游水源涵养、土壤保持、洪水调蓄等生态功能不断增强，生态系统质量明显改善，生态系统碳汇能力和服务功能显著提高。同时，乡村生态环境明显提升，山区百姓幸福指数明显提升，预计带动就业人数约0.07万人。 |  |  |  |  |  |  | 实施国土绿化总面积0.4万亩，其中包括中幼林抚育0.3万亩，人工造林0.1万亩；同时预计带动就业人数0.02万人，提升碳汇增量0.12万吨。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 实施期 指标值 | 年度 指标值 |  | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 中幼林抚育（亩） |  | 8646 | 3059 |  |  |
|  |  |  |  | 退化林修复（亩） |  | 1186.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工造林（亩） |  | 1237 | 968 |  |  |
|  |  |  |  | 作业便道（千米） |  | 2.42 |  |  |  |
|  |  |  |  | 小型水利设施1（个） |  | 22 |  |  | 灌溉储水箱（含0.5千米配套管网设施） |
|  |  |  |  | 小型水利设施2（口） |  | 0 |  |  | 灌溉蓄水池 |
|  |  | 质量指标 |  | 人工造林成活率（%） |  | ≥90 | ≥90 |  | 不低于90% |
|  |  |  |  | 退化林修复合格率（%） |  | ≥90 | - |  | 不低于90% |
|  |  |  |  | 中幼林抚育合格率（%） |  | ≥90 | ≥90 |  | 不低于90% |
|  |  |  |  | 乡土树种/林木良种使用率（%） |  | ≥90 | ≥90 |  | 应高于全市平均水平。有良种的树种全部使用良种。 |
|  |  |  |  | 基础设施验收合格率（%） |  | 100 | - |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 年度建设任务完成率（%） |  | 100 | 100 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 中幼林抚育（元/亩） |  | 1176 | 800 |  | 实施期指标值为三年综合平均，年度指标值均为年度综合平均。 |
|  |  |  |  | 退化林修复（元/亩） |  | 2949 | - |  |  |
|  |  |  |  | 人工造林（元/亩） |  | 4034 | 4034 |  |  |
|  |  |  |  | 作业便道（万元/千米） |  | 5.5 | - |  |  |
|  |  |  |  | 小型水利设施1（万元/个） |  | 10.02 | - |  | 灌溉储水箱（含0.5千米配套管网设施） |
|  |  |  |  | 小型水利设施2（万元/口） |  | - | - |  | 灌溉蓄水池 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 带动就业人数（人） |  | 681 | 200 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 对区域生态系统功能改善的促进作用 |  | 明显 | 明显 |  | 是否明显 |
|  |  |  |  | 预计碳汇增量（万吨） |  | 0.64 | 0.12 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 项目区生态环境持续改善 |  | 明显 | 明显 |  | 是否明显 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 项目区群众满意度（%） |  | ≥90 | ≥90 |  | 不低于80% |

附件3-3

林业草原改革发展资金（国土绿化示范项目）绩效目标表（江津区）

| 项目名称 |  |  | 重庆市长江上游三峡库尾流域国土绿化示范项目（江津区） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  |  | 重庆市财政局 |  | 省级林草主管部门 |  |  | 重庆市林业局 |  |  |
| 项目实施期 |  |  | 2024—2026年 |  | 实施年度 |  |  | 2024年 |  |  |
| 项目总投资（万元） |  |  | 61250 |  | 年度总投资（万元） |  |  | 16640 |  |  |
| 中央财政补助（万元） |  |  | 50858 |  | 中央财政补助（万元） |  |  | 13445 |  |  |
| 市级财政投入（万元） |  |  | 5733 |  | 市级财政投入（万元） |  |  |  |  |  |
| 区县财政投入（万元） |  |  | 4159 |  | 区县财政投入（万元） |  |  | 3195 |  |  |
| 社会资本投入（万元） |  |  | 500 |  | 社会资本投入（万元） |  |  |  |  |  |
| 总体目标 | 实施期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标 |  |
|  | 围绕长江上游干（支）流流域及三峡库尾生态屏障两部分，计划通过3年实施期，实施国土绿化21.86万亩，其中中幼林抚育8.68万亩，退化林修复12.42万亩，新增人工造林面积0.75万亩，并完成相关基础设施建设，包括作业便道150千米，132个灌溉储水箱（含0.5千米配套管网设施）。提高乡土树种比例、珍贵树种比例、大径级用材树种比例、混交林比例、林木良种使用率，精准提升森林质量，有效增强森林生态系统水源涵养、水土保持能力，预计碳汇增量13.99万吨，缓解松材线虫病防治和森林防火压力。使长江上游重要生态屏障更加牢固，三峡库区上游水源涵养、土壤保持、洪水调蓄等生态功能不断增强，生态系统质量明显改善，生态系统碳汇能力和服务功能显著提高。同时，乡村生态环境明显提升，山区百姓幸福指数明显提升，预计带动就业人数约1.39万人。 |  |  |  |  |  |  |  | 实施国土绿化总面积7.77万亩，其中包括中幼林抚育7.02万亩，人工造林0.75万亩；并完成相关基础设施建设，包括作业便道46.49千米；同时预计带动就业人数0.39万人，提升碳汇增量2.85万吨。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 实施期指标值 | 年度指标值 |  |  | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 中幼林抚育（亩） |  | 86844 |  | 70243 |  |  |
|  |  |  |  | 退化林修复（亩） |  | 124215.9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工造林（亩） |  | 7500 |  | 7500 |  |  |
|  |  |  |  | 作业便道（千米） |  | 150.00 |  | 46.49 |  |  |
|  |  |  |  | 小型水利设施1（个） |  | 132 |  |  |  | 灌溉储水箱（含0.5千米配套管网设施） |
|  |  |  |  | 小型水利设施2（口） |  |  |  |  |  | 灌溉蓄水池 |
|  |  | 质量指标 |  | 人工造林成活率（%） |  | ≥90 |  | ≥90 |  | 不低于90% |
|  |  |  |  | 退化林修复合格率（%） |  | ≥90 |  | - |  | 不低于90% |
|  |  |  |  | 中幼林抚育合格率（%） |  | ≥90 |  | ≥90 |  | 不低于90% |
|  |  |  |  | 乡土树种/林木良种使用率（%） |  | ≥90 |  | ≥90 |  | 应高于全市平均水平。有良种的树种全部使用良种。 |
|  |  |  |  | 基础设施验收合格率（%） |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 年度建设任务完成率（%） |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 中幼林抚育（元/亩） |  | 1472 |  | 1447 |  | 实施期指标值为三年综合平均，年度指标值均为年度综合平均。 |
|  |  |  |  | 退化林修复（元/亩） |  | 3088 |  | - |  |  |
|  |  |  |  | 人工造林（元/亩） |  | 4034 |  | 4034 |  |  |
|  |  |  |  | 作业便道（万元/千米） |  | 5.5 |  | 5.5 |  |  |
|  |  |  |  | 小型水利设施1（万元/个） |  | 10.02 |  | - |  | 灌溉储水箱（含0.5千米配套管网设施） |
|  |  |  |  | 小型水利设施2（万元/口） |  | - |  | - |  | 灌溉蓄水池 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 带动就业人数（人） |  | 13943 |  | 3854 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 对区域生态系统功能改善的促进作用 |  | 明显 |  | 明显 |  | 是否明显 |
|  |  |  |  | 预计碳汇增量（万吨） |  | 13.99 |  | 1.86 |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  | 项目区生态环境持续改善 |  | 明显 |  | 明显 |  | 是否明显 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 项目区群众满意度（%） |  | ≥90 |  | ≥90 |  | 不低于80% |

附件3-4

林业草原改革发展资金（国土绿化示范项目）绩效目标表（璧山区）

| 项目名称 |  |  | 重庆市长江上游三峡库尾流域国土绿化示范项目（璧山区） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局 |  |  |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  |  | 重庆市财政局 |  | 省级林草主管部门 |  | 重庆市林业局 |  |  |
| 项目实施期 |  |  | 2024—2026年 |  | 实施年度 |  | 2024年 |  |  |
| 项目总投资（万元） |  |  | 28757 |  | 年度总投资（万元） |  | 6930 |  |  |
| 中央财政补助（万元） |  |  | 25181 |  | 中央财政补助（万元） |  | 5427 |  |  |
| 市级财政投入（万元） |  |  | 1620 |  | 市级财政投入（万元） |  |  |  |  |
| 区县财政投入（万元） |  |  | 1956 |  | 区县财政投入（万元） |  | 1503 |  |  |
| 社会资本投入（万元） |  |  |  |  | 社会资本投入（万元） |  |  |  |  |
| 总体目标 | 实施期目标 |  |  |  |  |  |  | 年度目标 |  |
|  | 围绕长江上游干（支）流流域及三峡库尾生态屏障两部分，计划通过3年实施期，实施国土绿化8.05万亩，其中中幼林抚育0.12万亩，退化林修复7.26万亩，新增人工造林面积0.67万亩，并完成相关基础设施建设，包括作业便道35.06千米，118口灌溉蓄水池。提高乡土树种比例、珍贵树种比例、大径级用材树种比例、混交林比例、林木良种使用率，精准提升森林质量，有效增强森林生态系统水源涵养、水土保持能力，预计碳汇增量6.62万吨，缓解松材线虫病防治和森林防火压力。使长江上游重要生态屏障更加牢固，三峡库区上游水源涵养、土壤保持、洪水调蓄等生态功能不断增强，生态系统质量明显改善，生态系统碳汇能力和服务功能显著提高。同时，乡村生态环境明显提升，山区百姓幸福指数明显提升，预计带动就业人数约0.54万人。 |  |  |  |  |  |  | 实施国土绿化总面积1.91万亩，其中包括中幼林抚育0.12万亩，退化林修复1.12万亩，人工造林0.67万亩；并完成相关基础设施建设，包括作业便道35.06千米，灌溉蓄水池2口；同时预计带动就业人数0.09万人，提升碳汇增量0.87万吨。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 实施期指标值 | 年度指标值 |  | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 中幼林抚育（亩） |  | 1193 | 1193 |  |  |
|  |  |  |  | 退化林修复（亩） |  | 72618.4 | 11160 |  |  |
|  |  |  |  | 人工造林（亩） |  | 6729 | 6729 |  |  |
|  |  |  |  | 作业便道（千米） |  | 35.06 | 35.06 |  |  |
|  |  |  |  | 小型水利设施1（个） |  | 0 | 0 |  | 灌溉储水箱（含0.5千米配套管网设施） |
|  |  |  |  | 小型水利设施2（口） |  | 118 | 2 |  | 灌溉蓄水池 |
|  |  | 质量指标 |  | 人工造林成活率（%） |  | ≥90 | ≥90 |  | 不低于90% |
|  |  |  |  | 退化林修复合格率（%） |  | ≥90 | ≥90 |  | 不低于90% |
|  |  |  |  | 中幼林抚育合格率（%） |  | ≥90 | ≥90 |  | 不低于90% |
|  |  |  |  | 乡土树种/林木良种使用率（%） |  | ≥90 | ≥90 |  | 应高于全市平均水平。有良种的树种全部使用良种。 |
|  |  |  |  | 基础设施验收合格率（%） |  | 100 | 100 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 年度建设任务完成率（%） |  | 100 | 100 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 中幼林抚育（元/亩） |  | 1578 | 1578 |  | 实施期指标值为三年综合平均，年度指标值均为年度综合平均。 |
|  |  |  |  | 退化林修复（元/亩） |  | 2976 | 2062 |  |  |
|  |  |  |  | 人工造林（元/亩） |  | 4034 | 4034 |  |  |
|  |  |  |  | 作业便道（万元/千米） |  | 5.5 | 5.5 |  |  |
|  |  |  |  | 小型水利设施1（万元/个） |  | - | - |  | 灌溉储水箱（含0.5千米配套管网设施） |
|  |  |  |  | 小型水利设施2（万元/口） |  | 15 | 15 |  | 灌溉蓄水池 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 带动就业人数（人） |  | 5376 | 946 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 对区域生态系统功能改善的促进作用 |  | 明显 | 明显 |  | 是否明显 |
|  |  |  |  | 预计碳汇增量（万吨） |  | 6.62 | 0.87 |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  | 项目区生态环境持续改善 |  | 明显 | 明显 |  | 是否明显 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 项目区群众满意度（%） |  | ≥90 | ≥90 |  | 不低于80% |