附件

项目绩效目标表

| 项目名称 |  | 重庆市石柱县六塘乡六塘煤矿、双和煤矿地下水环境状况详细调查评估 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  | 中央水污染防治专项（地下水） |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  | 省级财政部门 | 重庆市财政局 |  |
| 省级主管部门 |  | 重庆市生态环境局 |  |  | 具体实施单位 | 重庆市生态环境监测中心 |  |
| 资金 情况 (万元) | 项目总投资： |  |  |  | 869.12万元 |  |  |
|  | 其中：中央财政资金 |  |  |  | 773万元 |  |  |
|  | 地方财政资金： |  |  |  | 96.12万元 |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  | / |  |  |
| 总体 目标 | 目标1：开展重庆市石柱县六塘乡六塘煤矿、双和煤矿地下水环境状况调查评估地下水环境状况详细调查评估，具体通过前期筛查、水文地质调查、地下水环境监测井建设、采样测试分析、综合评估等工作手段，查明地下水环境状况。 目标2：分析地下水的补给、径流、排泄等水文地质条件，分析调查区域地下水污染问题及成因，开展数值模拟和风险评价，提出地下水污染治理措施及对策建议，为地下水环境保护、修复与监管工作奠定科学基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出 指标 |  | 数量指标 | 指标1：地下水环境状况详细调查实施方案 |  |  | 1份 |
|  |  |  |  | 指标2：地下水环境状况详细调查评估报告 |  |  | 1份 |
|  |  |  |  | 指标3：专项水文地质调查报告 |  |  | 1份 |
|  |  |  |  | 指标4：新建地下水监测井 |  |  | 18个 |
|  |  |  |  | 指标5：地下水采样分析频次 |  |  | 3次 |
|  |  |  |  | 指标6：监测采样分析 |  |  | 地表水、地下水样品106件，土壤样品73件 |
|  |  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 时效指标 | 项目实施周期 |  |  | 20个月 |
|  |  |  | 成本指标 | 项目总投资 |  |  | 869.12万元 |
|  | 效益 指标 |  | 生态效益 指标 | 查明重庆市石柱县六塘乡六塘煤矿、双和煤矿地下水环境现状，并提出地下水污染防控对策，为地下水污染防治提供决策依据。 |  |  | 1份 |
|  |  |  | 经济效益 指标 | 强化地下水污染风险管控 |  |  | 有效把控污染源对地下水造成的污染风险，降低地下水污染治理成本。 |
|  |  |  | 管理效力 指标 | 整合环境资源，建立科学的地下水监测指标体系 |  |  | 提升石柱县关闭煤矿地下水监管能力 |
|  |  |  | 社会效应 指标 | 增强专业技术水平、监管能力 和监督保护意识 |  |  | 提升地下水环境保护工作从业人员的专业技术水平、地下水环境管理人员的监管能力、对不规范生产行为可能产生的危害的认识以及公众对地下水环境保护和监督的意识。 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 |  |  | ≥90% |
|  |  |  |  | 指标2：环保主管部门满意度 |  |  | ≥90% |
|  |  |  |  | 指标3：当地政府满意度 |  |  | ≥90% |